## Slide 1: KartowkaMarkowkaHub
Агрегатор для частных фермеров
Команда “Dream2Team”

## Slide 2
Вспоминаем былое
Было запланировано
Было cделано

## Slide 3
Осознание масштаба на 2ой месяц

## Slide 4
Базовый функционал
В рамках покрытия базового функционала в проект были добавлены такие вещи как:

## Slide 5
База под API
В рамках задачи «База под API» (чтобы это не значило)
Было реализовано несколько пробных контроллеров, на примере работы с сущностью User и Role
Сконфигурирован Swagger для возможности тестирования endpoint’ов в нём

## Slide 6
Макеты страниц
В рамках задачи «Макеты страниц» (у нас есть те кто и рисовать умеет)
Было рождено в муках подготовлено 3 макета страниц
Главная страница aka «Морда»
Страница регистрации
Страница списка продуктов aka «сельские ништяки»

## Slide 7
Главная страница aka «Морда»

## Slide 8
Страница входа в систему

## Slide 9
Страница списка продуктов aka «сельские ништяки»

## Slide 10
Документация бизнес-процессов
В рамках задача «Документация BL» мы ничего не сделали почти ничего сделали
https://github.com/docmost/docmost

## Slide 11
Реализация авторизации
В текущем проекте с целью обучения было принято решение не использовать готовый подход через IdentityDbContext
Реализовано аутентификация по JWT токену
Реализована авторизация на основе JWT токена
В Swagger добавлены опции для возможности аутентификации
В будущем возможен отказ от собственного сервиса аутентификации и использование Identity Server’a

## Slide 12
Unit Тестирование
Самый многословный и понятный слайд

## Slide 13
Github Actions
Приятное дополнение к проекту

## Slide 14
Наши овощи и их плоды

## Slide 15
Back to the Future
Наступает эра нового scrum-meister’a – Григорррррий, u a welcome!
Интересные моменты:
Когда копятся долги по ЛИЧНЫМ Д\З тяжело обращать внимание на ОБЩУЮ работу
Очень хочется отойти от IRepository<T>
Swagger очень долго не хотел валидно аутентифицировать JWT токен пока не оказалось, что нужно дописать Bearer перед самим токеном.
Во время запуска докер-контейнера проекта выяснились проблемы с автомаческой миграцией БД. Пришлось подключить знания Чат-ГПТ, который помог кожаным убл.. мешкам как с кодом так и осознать своё место в пищевой цепочки жизни.
Немного статистики: было добавлено 2022 строчки кода, на предыдущем этапе было 563 строки. Итого на данный момент имеем 2585 строк наигрезнейшего кода.

## Slide 16: Спасибо за внимание!